# Venture Operations System

## v0.1 Scope and Completion Map

Código: VOS-SCOPE-001
Versão: 0.1
Estado: Draft
Responsável: CEO / System Architect

# 1. Finalidade

Este documento define o âmbito funcional da primeira versão do Venture Operations System.

A sua função é impedir que o desenvolvimento se prolongue indefinidamente e estabelecer critérios objetivos para declarar a versão 0.1 concluída.

A versão 0.1 deve ser:

- utilizável;

- coerente;

- suficientemente robusta;

- simples de operar;

- testável num projeto real;

- capaz de produzir decisões e ações concretas.

# 2. Objetivo da versão 0.1

A versão 0.1 deve conseguir receber uma ideia de negócio e conduzi-la através de um processo estruturado até um dos seguintes resultados:

- abandonar;

- reformular;

- continuar a investigar;

- escolher uma direção estratégica;

- definir um MVP;

- preparar a construção;

- preparar um teste de mercado.

A versão 0.1 não precisa de criar automaticamente uma empresa completa.

Precisa de ajudar o CEO a transformar ideias em decisões informadas e próximos passos executáveis.

# 3. Unidade de trabalho

A unidade principal do Venture OS é o Venture Project.

Cada Venture Project representa:

- uma ideia;

- uma oportunidade;

- um problema;

- uma tecnologia;

- um conceito de produto;

- uma melhoria de negócio;

- ou outra hipótese com potencial de desenvolvimento.

Cada projeto deve possuir:

- um ponto de entrada;

- um estado atual;

- uma função ativa;

- outputs;

- decisões;

- incertezas;

- próxima ação.

# 4. Fluxo funcional da versão 0.1

A versão 0.1 utiliza o seguinte fluxo:

Idea Intake
↓
Explorer
↓
Strategist
↓
Designer
↓
Builder
↓
Growth
↓
Archivist

O fluxo não é obrigatoriamente linear.

O projeto pode:

- parar em qualquer fase;

- regressar a uma fase anterior;

- saltar uma fase quando não for necessária;

- permanecer em espera;

- ser arquivado;

- ser retomado posteriormente.

# 5. Funções incluídas

## 5.1. Idea Intake

### Resultado

Transformar uma ideia inicial numa entrada compreensível.

### Funções

- receber a ideia;

- identificar origem e contexto;

- clarificar intenção;

- identificar o problema ou oportunidade;

- registar pressupostos iniciais;

- determinar se deve avançar para exploração.

### Output

Idea Record

## 5.2. Explorer

### Resultado

Determinar se existe uma oportunidade que merece continuar a ser investigada.

### Funções

- formular a oportunidade;

- identificar o problema;

- identificar segmentos;

- analisar soluções atuais;

- formular hipóteses;

- procurar evidências;

- identificar contradições;

- avaliar confiança;

- recomendar continuação, reformulação ou abandono.

### Output principal

Opportunity Brief

### Estado

Estrutura principal já desenvolvida.

## 5.3. Strategist

### Resultado

Escolher uma direção estratégica coerente.

### Funções

- gerar opções;

- comparar alternativas;

- identificar segmento prioritário;

- definir proposta de valor;

- definir posicionamento;

- analisar diferenciação;

- identificar modelo de negócio;

- avaliar viabilidade;

- recomendar uma direção.

### Output principal

Strategy Brief

## 5.4. Designer

### Resultado

Transformar a direção estratégica numa solução concreta e testável.

### Funções

- definir o problema de design;

- traduzir necessidades em solução;

- desenhar experiência;

- definir funcionalidades essenciais;

- identificar pressupostos da solução;

- criar conceito de MVP;

- preparar validação da solução.

### Output principal

Solution and MVP Brief

## 5.5. Builder

### Resultado

Transformar o conceito de solução num plano de execução ou numa primeira implementação.

### Funções

- definir requisitos;

- identificar componentes;

- selecionar ferramentas;

- decompor o trabalho;

- avaliar custos e dependências;

- definir critérios de aceitação;

- preparar ou orientar a construção;

- testar a implementação.

### Output principal

MVP Build Plan

Quando possível, o output pode incluir um MVP funcional.

## 5.6. Growth

### Resultado

Preparar e executar o primeiro teste real de adoção.

### Funções

- identificar público inicial;

- definir mensagem;

- selecionar canais;

- preparar lançamento;

- formular experiências;

- definir métricas;

- medir aquisição, conversão e retenção;

- interpretar sinais de mercado;

- recomendar continuação, alteração ou paragem.

### Output principal

Launch Experiment Plan

## 5.7. Archivist

### Resultado

Preservar decisões, aprendizagens e contexto do projeto.

### Funções

- consolidar outputs;

- guardar decisões;

- registar aprendizagens;

- relacionar informação;

- identificar padrões;

- preservar histórico;

- preparar conhecimento para reutilização.

### Output principal

Project Learning Summary

# 6. Elementos transversais incluídos

A versão 0.1 inclui os seguintes elementos comuns:

- CEO;

- Venture Project;

- agentes ou funções especializadas;

- Opportunity Brief;

- Strategy Brief;

- Solution and MVP Brief;

- MVP Build Plan;

- Launch Experiment Plan;

- Project Learning Summary;

- Knowledge Seeds;

- Decision Records;

- níveis de confiança;

- CEO Gates;

- registo de evidências quando necessário;

- próxima ação;

- estado do projeto.

# 7. Interface operacional

A versão 0.1 deve possuir um ponto de entrada único:

## Venture OS Orchestrator

O Orchestrator deve:

- receber a intenção do utilizador;

- identificar o projeto;

- determinar a função adequada;

- recuperar contexto anterior;

- fazer apenas as perguntas necessárias;

- ativar os métodos relevantes;

- produzir o output da fase;

- apresentar uma recomendação;

- solicitar decisão ao CEO;

- atualizar o estado do projeto.

O utilizador não deve ser obrigado a:

- escolher protocolos;

- abrir documentos manualmente;

- decidir que registo utilizar;

- repetir contexto já fornecido;

- compreender toda a arquitetura interna.

# 8. Venture Project Record

Cada projeto deve possuir um único registo vivo.

## Campos mínimos

### Identificação

- código;

- nome;

- descrição;

- origem;

- data de criação.

### Estado

- fase atual;

- função ativa;

- estado;

- nível de confiança;

- última atualização.

### Conhecimento

- o que sabemos;

- o que acreditamos;

- o que não sabemos;

- principais evidências;

- contradições;

- riscos;

- pressupostos.

### Decisão

- decisão atual;

- racional;

- condições;

- responsável;

- data.

### Outputs

- Idea Record;

- Opportunity Brief;

- Strategy Brief;

- Solution and MVP Brief;

- MVP Build Plan;

- Launch Experiment Plan;

- Project Learning Summary.

### Continuidade

- próxima ação;

- função seguinte;

- elementos bloqueadores;

- Knowledge Seeds;

- aprendizagens.

# 9. Modos de utilização

A versão 0.1 deve suportar três níveis de profundidade.

## 9.1. Quick Scan

Para comparar rapidamente ideias.

Produz:

- formulação resumida;

- potencial aparente;

- principais riscos;

- pressupostos críticos;

- recomendação inicial.

## 9.2. Standard Project

Para desenvolver uma oportunidade com profundidade moderada.

Utiliza apenas os métodos necessários em cada fase.

## 9.3. Deep Validation

Para oportunidades que justificam investigação extensa.

Pode incluir:

- entrevistas;

- investigação documental;

- análise de mercado;

- testes;

- Evidence Register;

- análise de confiança;

- documentação detalhada.

A profundidade deve ser proporcional à importância e incerteza da decisão.

# 10. Decisões suportadas

Em qualquer fase, o sistema deve permitir ao CEO decidir:

- avançar;

- continuar na fase atual;

- aprofundar;

- testar;

- reformular;

- regressar;

- suspender;

- abandonar;

- arquivar.

Cada decisão relevante deve atualizar o Venture Project Record.

# 11. O que fica fora da versão 0.1

A versão 0.1 não inclui obrigatoriamente:

- plataforma de software própria;

- aplicação web;

- automação integral;

- gestão de equipas;

- permissões de múltiplos utilizadores;

- integração com sistemas empresariais;

- gestão financeira completa;

- contabilidade;

- acompanhamento jurídico;

- CRM completo;

- gestão de recursos humanos;

- agentes autónomos em execução contínua;

- dashboards visuais avançados;

- múltiplos níveis hierárquicos de agentes;

- protocolos para todos os cenários possíveis;

- análise de centenas de projetos em simultâneo;

- inteligência de portefólio avançada.

Estes elementos podem ser considerados para versões futuras.

# 12. Documentos ainda necessários

Para concluir a versão 0.1 devem ser produzidos:

## 12.1. Agent Function Handbook

Um único documento contendo:

- função de cada agente;

- inputs;

- processo;

- outputs;

- limites;

- decisão preparada;

- template principal.

## 12.2. Venture Project Record

Template único para acompanhar cada projeto.

## 12.3. Venture OS Orchestrator

Definição do comportamento do ponto de entrada do sistema.

## 12.4. Templates dos outputs principais

- Idea Record;

- Strategy Brief;

- Solution and MVP Brief;

- MVP Build Plan;

- Launch Experiment Plan;

- Project Learning Summary.

O Opportunity Brief já está desenvolvido.

## 12.5. Pilot Report

Documento de avaliação da aplicação do sistema a um projeto real.

# 13. Projeto-piloto

Antes de ser declarada concluída, a versão 0.1 deve ser aplicada a pelo menos uma ideia real.

Idealmente, devem ser utilizadas duas ou três ideias:

- uma ideia simples;

- uma ideia com elevada incerteza;

- uma ideia já parcialmente desenvolvida.

O piloto deve avaliar:

- facilidade de utilização;

- qualidade das perguntas;

- qualidade dos outputs;

- clareza das decisões;

- repetição de informação;

- esforço necessário;

- utilidade dos protocolos;

- perda de contexto;

- excesso documental;

- qualidade da próxima ação.

# 14. Critérios de conclusão

A versão 0.1 é considerada concluída quando:

- existe um ponto de entrada único;

- uma ideia pode ser registada;

- o sistema identifica a função adequada;

- o Explorer está operacional;

- o Strategist está operacional;

- o Designer está operacional;

- o Builder está operacional;

- o Growth está operacional;

- o Archivist está operacional;

- existe um Venture Project Record;

- existem outputs mínimos para cada fase;

- o CEO consegue tomar decisões em cada fase;

- o contexto é preservado entre fases;

- o sistema distingue factos, hipóteses e decisões;

- a profundidade pode ser ajustada;

- um projeto real percorreu o sistema;

- as principais fricções foram registadas;

- as redundâncias foram removidas;

- a versão foi revista após o piloto;

- o âmbito foi congelado.

# 15. Condições de qualidade

A versão 0.1 deve cumprir cinco condições.

## 15.1. Utilidade

Cada fase deve produzir uma decisão ou ação concreta.

## 15.2. Simplicidade de uso

O utilizador não deve gerir a complexidade interna.

## 15.3. Profundidade proporcional

A investigação deve crescer apenas quando a decisão justificar esse esforço.

## 15.4. Continuidade

O contexto não deve perder-se entre sessões ou funções.

## 15.5. Honestidade

O sistema deve manter visíveis:

- incerteza;

- pressupostos;

- contradições;

- limitações;

- ausência de evidência.

# 16. Definição de concluído

A versão 0.1 não estará concluída quando todos os documentos estiverem escritos.

Estará concluída quando:

uma ideia puder entrar no sistema, ser explorada, transformada numa direção, convertida numa solução, preparada para execução e testada no mercado, com decisões claras e sem exigir ao utilizador que administre a arquitetura interna.

# 17. Princípio final

A robustez da versão 0.1 não será medida pelo número de documentos, mas pela capacidade de transformar ideias em decisões e decisões em ação.